Доклад по подготовке объектов ЖКХ и социально культурной сферы к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов.

Уважаемые присутствующие!

# Для своевременной подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2015-2016 г.г. постановлением администрации Старооскольского городского округа от 04.06.2015 года № 2067 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Старооскольского городского округа к работе в осенне-зимних условиях 2015-2016 годов» утверждены организационно-технические мероприятия по подготовке объектов теплоэнергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к устойчивой работе в зимних условиях.

# В рамках данного Постановления предприятиями ЖКХ запланировано выполнить ремонт объектов ЖКХ на сумму 118601,81 тыс. рублей, в том числе:

# ремонт жилищного фонда – на сумму 75802,4 тыс. руб.;

# ремонт газовых сетей – на сумму 4793,64 тыс. руб.;

# содержание улично-дорожной сети – на сумму 7214,42 тыс. руб.;

# ремонт сетей водоснабжения и водоотведения – на сумму 12203,35тыс. руб.;

# ремонт сетей электроснабжения – на сумму 9004,00 тыс. руб.;

# ремонт объектов и сетей теплоснабжения – на сумму 9584,0 тыс. руб.

На данный момент подготовлено в соответствии с указанным Постановлением:

| Показатели | ед. изм | план | факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовлено жилых домов | дом | 958 | 948 | 99,0 |
| Котельные +9 | шт | 62 | 62 | 100 |
| Тепловые сети в (2-х трубном исчислении всего) | км | 271,23 | 271,23 | 100 |
| Замена ветхих, ремонт теплосетей (в 2-х трубном исчислении) | км | 1,372 | 1,847 | 135 |
| ЦТП | ед | 57 | 57 | 100 |
| Резервный запас мазута | тонн | 2146 | 2146 | 100 |
| Линии электропередач – всего – 4322,09 км. | км | 140,2 | 140,2 | 100 |
| Водозаборы | тыс.м3 | 115,23 | 115,23 | 100 |
| Водопроводы | км | 1101,8 | 1101,8 | 100 |
| Очистные сооружения - всего | тыс.м3 | 101,7 | 101,7 | 100 |
| Канализационные сети | км | 295,4 | 295,4 | 100 |
| Специальные уборочные машины | ед. | 47 | 47 | 100 |
| Подготовка мостовых сооружений | ед. | 18 | 18 | 100 |
| Газопроводы, до врезки | км. | 1308,22 | 1308,22 | 100 |
| Заготовлено песчано-соляной смеси | тыс.м3 | 7,96 | 7,96 | 100 |

# Согласно постановлению выполнено работ по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период на сумму 90 345,50 тыс. рублей,  из них:

# ремонт жилищного фонда – на сумму 56 304,11 тыс. руб.;

# ремонт газовых сетей – на сумму 4 857,83 тыс. руб.;

# содержание улично-дорожной сети – на сумму 7 214,42 тыс. руб.;

# ремонт сетей водоснабжения и водоотведения – на сумму 5 995,13 тыс. руб.;

# ремонт сетей электроснабжения – на сумму 9 698,00 тыс. руб.;

# ремонт объектов и сетей теплоснабжения – на сумму 6 276,01 тыс. руб.

Для обеспечения безопасности энергоснабжения потребителей в осенне-зимний период предприятия теплоснабжения и водоснабжения имеют в наличии автономные источники питания в том числе:

- передвижные – 10 ед.

1 ед. – мощностью 500 кВт;

3 ед. – мощностью 100 кВт;

2 ед. – мощностью 60 кВт;

3 ед. – мощностью 30 кВт;

1 ед. – мощностью 20 кВт.

- стационарные – 5 ед.

Дополнительно жизненно важные объекты (в т.ч. объекты здравоохранения) для обеспечения бесперебойного энергоснабжения оборудованы вторыми вводами.

В случае ограничения поставки газа в ОАО «Теплоэнерго» имеется в наличии резервное топливо (мазут) в объеме 1776 т.

Для устранения аварийных засоров и профилактической прочистки наружных трубопроводов в МУП «Водоканал» имеются две каналопромывочные машины:

КАМАЗ 53213 - А 926 ХО;

КАМАЗ 65115 - М 888 ТК (в том числе для работы в зимний период).

Также, предприятием эксплуатируются вакуумные машины:

ГАЗ 3307 - М 100 НЕ;

ISUZU KO-529-10 - M 876 KX;

КАМАЗ 65115 - М 555 УВ;

КАМАЗ 53213 - Е 755 ТХ.

Данное количество спецтехники является минимально необходимым и достаточным для устранения аварийной ситуации на инженерных сетях системы водоотведения.

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства обеспечены необходимым количеством резервных материально-технических ресурсов, для оперативного устранения аварий.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, инженерных сетей и сооружений к работе в осенне-зимний период постановлением главы администрации Старооскольского городского округа  от 13 мая 2014 г. № 1559, создана комиссия по приемке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы независимо от организационно-правовой формы собственности к эксплуатации в осенне-зимний период. (Далее Комиссия). Основными задачами комиссии являются:

- координация работы по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период;

- контроль за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования объектов к работе в осенне-зимний период;

- проверка, анализ и оценка хода работ по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период;

- приемка объектов к работе в осенне-зимний период.

Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимних условиях 2015-2016 годов, утвержденной председателем комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с инспекторами Верхне-Донского управления Ростехнадзора, жилищной инспекцией а также с организациями, принимающими участие в подготовке объектов к осенне-зимнему периоду.

В ходе работы комиссии были проведены выборочные проверки с выездом на место многоквартирных жилых домов, котельных и прочих потребителей. Дополнительно для проверки и подтверждения готовности объектов к осенне-зимнему периоду в комиссию были представлены следующие документы:

Теплоснабжающими организациями

- Документы подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду определенных в разделе III Правил оценки готовности к отопительному периоду.

Потребителями:

- акты промывки и опрессовки подписанные теплоснабжающей организацией;

- акты ВДПО на многоквартирные дома оборудованные индивидуальным отоплением;

- паспорта готовности многоквартирных домов оформленных  в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и иные документы подтверждающие готовность объектов к эксплуатации в отопительный период.

Все возникающие вопросы в ходе проведения проверок и выполнения запланированных мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, а также выполнения требований определенных Правилами оценки готовности к отопительному периоду комиссией совместно с организациями, принимающими участие в подготовке объектов к осенне-зимнему периоду решались в рабочем порядке.

По результатам проверки комиссией были оформлены и выданы теплоснабжающим организациям и потребителям акты проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов и паспорта готовности к отопительному периоду.

Во исполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, зарегистрированными Минюстом РФ от 24.04.2013г. № 28269, администрацией Старооскольского городского округа 14.05.2014г. было заключено с ОАО «Теплоэнерго» Соглашение о взаимодействии по разработке Схемы электронного моделирования аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Старооскольского городского округа.

ОАО «Теплоэнерго» в соответствии с техническим заданием на основе действующего на предприятии программного комплекса TRACE MODE 6 был разработан программный продукт «Схема электронного моделирования аварийных ситуаций в системе теплоснабжения» обеспечивающий решение задач сохранности, мониторинга и актуализации следующей информации:

а) графическое отображение объектов централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с привязкой к топографической основе М 1:2000 г. Старый Оскол и М 1:10 000 в районе муниципального образования;

б) описание основных объектов централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения;

в) описание реальных характеристик режимов работы централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения и их отдельных элементов;

г) моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях централизованных систем теплоснабжения (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменение установок регуляторов);

д) расчет изменений характеристик объектов централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с целью моделирования различных вариантов схем (повреждений в подающем и обратном трубопроводе, аварийные ситуации на центральных тепловых пунктах);

е) оценка выполнения сценариев перспективного развития централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с точки зрения обеспечения режимов подачи горячей воды и теплоносителя потребителям;

ж) контролирование работы котельных и центральных тепловых пунктов города и работа с архивацией параметров работы оборудования;

з) обеспечение выполнения оперативных действий в случае возникновения аварийной ситуации на тепловых сетях, центральных тепловых пунктах, котельных.

Презентационная модель данного программного  продукта представлена в материалах подготовленных для размещения на официальном сайте Ростехнадзора.

Указанный выше программный продукт внедрен в эксплуатацию Распоряжением главы администрации Старооскольского городского округа от 10.10.2014г. № 127-ро «О внедрении программного продукта «Схема электронного моделирования аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Старооскольского городского округа».

Эксплуатация данного программного продукта осуществляется ОАО «Теплоэнерго» в соответствии с Планом действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций, в пределах действий необходимых для реализации мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Старооскольского городского округа.

В целях обеспечения оперативных действий по ликвидации аварийных ситуаций периодически проводятся общесетевые противоаварийные тренировки по устранению технологических нарушений на участках магистральных теплосетей с изменением схемы включения потребителей и применением системы электронного моделирования аварийных ситуаций с условными действиями персонала.

Постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 31 октября 2014 года № 3716 утвержден порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения Старооскольского городского округа.

Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения Старооскольского городского округа, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

- оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения Старооскольского городского округа;

- эффективное планирование выделения финансовых средств

на содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения Старооскольского городского округа.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация Старооскольского городского округа в лице департамента по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа. На объектовом уровне теплоснабжающие и теплосетевые организации.

Теплоснабжающие и теплосетевые организации ежемесячно представляют необходимую информацию в департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству администрации  Старооскольского городского округа.

Обработка и анализ собранных данных осуществляется департаментом по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа совместно. Материалы мониторинга хранятся в течение 5 лет.

По результатам мониторинга и согласования в рабочем порядке с ОАО «Теплоэнерго» определены участки тепловых сетей, на которых необходимо запланировать проведение капитального ремонта в 2016 году.  По результатам проведенного мониторинга ОАО «Теплоэнерго» рекомендовано включить согласованные участки сетей в план работ на 2016 год.

IV. Наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения.

В единых теплоснабжающих организациях ОАО «Теплоэнерго» и ЗАО «Строительный центр» имеются оперативно – диспетчерские службы, которые обеспечивают качественное и бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей. Оперативно-диспетчерские службы выполняют следующие задачи:

- ведение требуемого режима работы системы централизованного теплоснабжения;

- контроль за соблюдением температурного режима работы котельных, ПНС, ЦТП;

- контроль за соблюдением гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения;

- производство переключений, пусков и остановок оборудования и тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения;

- локализация аварий и восстановление режима работы оборудования и тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения;

- подготовка к производству ремонтных работ.

Для решения обозначенных выше задач оперативно-диспетчерские службы предприятий осуществляют оперативное управление работой, организуют, обеспечивают и контролируют выполнение всех необходимых мероприятий для бесперебойного и качественного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей.

Дополнительно в здании администрации Старооскольского городского округа организован отдел оперативно-диспетчерской службы являющийся координирующим центром дежурно-диспетчерских служб жизнеобеспечения Старооскольского городского округа.

Отдел оперативно-диспетчерской службы осуществляет следующие задачи:

- прием от диспетчерских служб организаций, учреждений, сельских администраций и граждан сообщений об угрозе или факте аварий на объектах жизнеобеспечения города и района;

- анализ и оценку достоверности поступившей информации, доведение её до главы администрации Старооскольского городского округа, его первого заместителя по ЖКХ, транспорту и связи, диспетчерских служб города и района, в компетенцию которых входит реагирование на данные сообщения;

- обработка и анализ данных об авариях, определение их масштаба, уточнение сил дежурных средств привлеченных для реагирования и их оповещение;

- контроль за обстановкой, принятых мерах по ликвидации аварий на объектах жизнеобеспечения городского округа и чрезвычайных ситуациях;

- обобщение информации за сутки о происшествиях, авариях, ЧС, о ходе работы по их ликвидации и предоставления доклада главе администрации Старооскольского городского округа, первому заместителю.

В целях оперативного реагирования и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Старооскольского округа администрацией Старооскольского городского округа ежегодно утверждаются планы взаимодействия предприятий теплоснабжения, водоснабжения и газоснабжения с эксплуатационными, ремонтными, транспортными, энергоснабжающими организациями и учреждениями при ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ. Данными планами определены действия организаций при ликвидации не только аварий на инженерных сетях, но и действия при возникновении пожаров, взрывов и затоплений.

Отраженная в моем докладе система оперативно-диспетчерских служб позволяет обеспечить оперативное решение задач необходимых для гарантированного и надежного функционирования систем жизнеобеспечения Старооскольского городского округа.

В подведении итогов сказанному добавлю, что все необходимые документы для получения паспорта готовности Старооскольского городского округа к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов нами представлены на рассмотрение в Верхнее-Донское управление Ростехнадзора и размещены в автоматизированной информационной системе «Отопительный период муниципальных образований» Ростехнадзора., а так же Постановлением главы от 09.10.2015 № 3717 «О начале отопительного сезона 2015-2016 г.г.» с 09 октября в Старооскольском городском округе начат отопительный период.

Уборка территории Старооскольского городского округа в осенне-зимний период предусматривает уборку и вывоз снега, льда, мусора, грязи и посыпку противогололедными материалами улиц, тротуаров, площадей и других территорий.

Убираемая площадь улично-дорожной сети в городе составляет 3 526 882,94 м2 в рамках заключенного муниципального контракта. Площадь внутриквартальных дорог, составляет 1172850,0 м2.

В городе уборку дорог осуществляет предприятие МУП «СГМПО КХ», с привлечением, в зимний период для борьбы со снежными заносами и скользкостью, на субподряде МУП «Оскольские дороги».

Уборку автодорог, соединяющих сельские территории, осуществляет ООО «Белдорстрой».

Внутрипоселенческая территория убирается управлениями сельских территорий.

Очередность уборки дорог и улиц города Старый Оскол определяется муниципальным контрактом: в первую очередь убираются основные дороги, мосты, путепроводы (дороги первой очереди), затем - дороги второй очереди; третьей очереди и после выполнения работ на основных дорогах приступают  к уборке внутриквартальных дорог и частного сектора. Так же МУП «СГМПО КХ» осуществляет уборку дорог к объектам социальной сферы (школы, больницы, дошкольные учреждения) для доступа к проезду машин скорой помощи, питания и т.п.

В осенне-зимний период в соответствии с условиями муниципальных контрактов предприятиями разработаны и утверждены Маршрутные карты для автотранспорта задействованного в механизированной уборке автомагистралей и улиц.

В 2015-2016 г.г. работы по уборке улиц и вывозу снега будут производиться дорожными службами круглосуточно, в соответствии с утвержденными графиками, и предусматривать следующие операции: удаление и очистка снежно - ледяных образований, уборка и вывоз снега, мусора, скалывание льда, устранение гололеда и скользкости, обработка дорог и улиц песчано - соляной смесью.

На предприятиях для каждой сельской территории разработаны маршруты и закреплена спецтехника для оперативного выполнения работ.

На вышеперечисленных предприятиях ежегодно издаются приказы об организации механизированной уборки автомобильных дорог в зимний период, в которых указано о переводе на скользящий график работы специализированного персонала, и в чрезвычайных ситуациях о переходе на круглосуточный режим работы спецтехники и людей что позволит обеспечить бесперебойную и безаварийную эксплуатацию улично-дорожной сети.

Для содержания улично-дорожной сети автопарк предприятий имеет в наличии 104 единицы спецтехники:

МУП «СГМПО КХ» - 47 ед.,

МУП «Оскольские дороги» - 10 ед.,

ООО «Белдорстрой» - 47 ед.

Имеющейся в наличие техники, достаточно для обеспечения уборки улиц и дорог в рабочем режиме в соответствии с нормами.

Для обеспечения выполнения противогололедных мероприятий МУП «СГМПО КХ» производится заготовка песчано-соляной смеси в осенний сезон года на специально оборудованных площадках - песчано-соляных базах. На предприятии для хранения песчано-соляных смесей имеется склад площадью   300 м2 и площадка 1800 м2.

Всего за осенне-зимний период 2014 - 2015 годов использовано 12 200 тонн песчано - соляной смеси. В 2015 году заготовлено 12 700 тонн песчано-соляной смеси.

Постановлением главы администрации от 04 октября 2010 г. № 4205 «О выделении сил и средств, звена Старооскольского городского округа областной территориальной подсистемы РСЧС для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной со снежными заносами на территории Старооскольского городского округа» утвержден порядок действий и перечень организаций привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной со снежными заносами на территории Старооскольского городского округа.

Управлением по делам ГО и ЧС для оптимизации и возможности заблаговременного распределения техники предоставлена копия вышеуказанного постановления представителям предприятий и учреждений, указанных в утвержденном перечне основных автомобильных дорог, подлежащих первоочередной снегоочистке.

В зимних условиях 2015 года применение снегоочистителя шнекороторного ДЭ-210Б позволит сохранить ширину проезжей части автодорог города Старый Оскол за счет того, что уборка снега будет производиться путем сбора его на автотранспорт или рассеивание на прилегающую территорию. Таким образом, удастся сохранить безопасность движения на автомагистралях города Старый Оскол и даст  возможность задействовать людей на других работах.

Контроль за обеспечением безопасности на автодорогах Старооскольского городского округа и выполнением работ по содержанию улично-дорожной сети будет осуществляться работниками ОГИБДД и заказчиком в рамках заключенных муниципальных контрактов (МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием Старооскольского городского округа», МКУ «УКС»).

Благодарю за внимание!